**Alfa-College**

**Alfa Community**

**Project 47**

**Plan van Aanpak**

*In opdracht van* : Alfa-College

*Auteur(s)* : Anher Khamees

*Klas* : 4-1C-CL2

*Datum* : 11-05-2017

*Versienummer* : 0.1

*Plaats* : Groningen

Projectleider : Johan Koster

**Inhoud**

[1 Inleiding 4](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644879)

[2 Projectomschrijving 5](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644880)

[2.1 Doelstelling 5](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644881)

[2.2 Omschrijving 5](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644882)

[3 Leden projectgroep 5](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644883)

[4 Planning 6](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644884)

[4.1 Projectfasering 6](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644885)

[4.2 Mijlpalenplanning 6](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644886)

[5 Benodigdheden 8](file:///C:\Users\KhameesAnher\Desktop\school\PHP\Template_AO_02_PvA_v1.3.docx#_Toc449644888)

**Inleiding**

Het Alfa-College is een middelbare beroepsopleiding school in het noordoosten van het land, De heer Johan Kloster, is de opdrachtgever van dit project en het project gaat over het maken van een Forum.

Het project wordt door mij (Student Anher Khamees ) verwerkt en ik ben ook de auteur van het document dat voor u ligt.

Dit document is het Plan van Aanpak voor het maken van een Forum en U kunt in dit document de lezen over hoe het proces van het project gaat en wat zijn de stappen om een Forum te maken.

# Projectomschrijving

**2.1 Doelstelling**

De doelstelling van dit project is een Forum te opbouwen voor Het Alfa-College en voor de studenten die daar studeren om school dingen te discussiëren en het moet volledig functioneren.

**2.2 Omschrijving**

Het bouwen van een Forum zal de mogelijkheid geven om school ontwerpen te discussiëren met andere leerlingen en ook met de docenten.

Daarvoor moeten leerlingen en docenten worden geregistreerd zodat ze kunnen inlogen. Het Forum biedt de mogelijkheid voor het Forum leden Thema’s(alleen admin), Onderwerpen

te maken en ook daarop te kunnen reageren.

# Leden Projectgroep

In onderstaand overzicht staan de betrokken projectleden met hun contactgegevens.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **E-mailadres** | **Telefoonnr.** | **Functie** |
| Anher Khamees | a.khamees@student.alfa-college.nl | 06-11223344 | ICT-Applicatieontwikkelaar |
| Johan Koster | j.koster@alfa-college.nl | 06-11223355 | Projectleider |

# Planning

## Projectfasering

* Alle fases waaruit het project bestaat:

Verzamelen van informatie over Forums.

Verzamelen van resources.

Het einddoel van het project bepalen.

Een schema maken over hoe het Forum moet eruitzien.

Daarna beginnen met de lay-out.

Functioneel en Technisch ontwerp.

Het hele project testen.

Het project inleveren.

## Mijlpalenplanning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Week*** | ***Activiteiten*** | ***Mijlpalen & Producten*** |
| *ma 8-5 t/m vr 12-5* | START PvA – ma 8-5  EIND PvA – di 9-5  START FO – wo 10-5 | di 9-5 - PvA |
| *ma 15-5 t/m vr 19-5* | EIND FO – di 16-5  START TO – wo 17-5  EIND TO – zo 21-5 | di 16-5 – FO  zo 21-5 – TO |
| *ma 22-5 t/m vr 26-5* | BOUWEN database – ma 22-5  Database vullen met testgegevens – ma 22-5  BOUWEN User Interface – di 23-5 | ma 22-5 – DB |
| *ma 29-5 t/m vr 2-6* | EIND BOUWEN User Interface – di 30-5  START REALISATIE in PHP – wo 31-5 | di 30-5 - UI |
| *ma 5-6 t/m vr 9-6* | Maandag vrij  Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |
| *ma 12-6 t/m vr 16-6* | Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |
| *ma 19-6 t/m vr 23-6* | Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |
| *ma 26-6 t/m 30-6* | Laatste lesweek  Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |

# Benodigdheden

Vanwege de aard van het project zullen de projectleden en de projectleider een werkplek in de school krijgen. Verder dient er een kleine vergaderruimte aanwezig te zijn en toegang tot een koffieapparaat.

Benodigde software:

* software: Office 2016 (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), PhpStorm 2017, Windows 10
* Webbrowsers: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari en Opera
* Webserver: Apache
* Database: MySQL
* Toegang tot internet